Техническое задание

На производство работ по устройству подкрановых путей и монтажа ГПМ на объекте: ООО «Нортек» по адресу: г. Барнаул,

пр. Космонавтов 12/9.

Состав работ:

- Разработать проект продления существующих подкрановых путей для крана г/п -5тн

Количество путей -1, в осях УШ (54-56) на плане, длина путей (добавленных) в метрах 12,5м.

- Демонтировать существующие металлические конструкции в зоне продления продления существующих подкрановых путей, существующий токоподвод крана.

- Согласно разработанного проекта монорельсовых путей изготовить и смонтировать металлические конструкции.

- Произвести поставку комплекта токоподвода длиной -30м.

- Произвести монтаж комплекта токоподвода длиной – 30м.

Планируемый срок производства работ с 01.08.2021 до 30.09.2021гг

Приложение: план-схема.

Контактное лицо:

Начальник цеха ЦРТО-4

Гузь Андрей Васильевич

т.89635701347.